| 项目支出绩效自评表 （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 安全隐患整治 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 北京市医院管理局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京老年医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 董文洲 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83183535 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 156 | 156 |  | 156 |  | 10 |  | 1 |  | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 156 | 156 |  | 156 |  | 10 |  | 1 |  | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年初设定目标：通过本项目的改造，可以提高建筑安全等级，消除门诊外墙安全隐患，提高建筑安全等级，增加建筑使用年限，大大改善医院的医疗环境，为广大医务人员和患者创造一个和谐、舒适和安全的环境，还可以进一步完善北京老年医院医疗服务设施和运行保障功能，是提高医院城市医疗水平基本保障，是保障老年人健康与医疗服务的需要。 |  |  |  |  |  | 年初设定目标：通过本项目的改造，可以提高建筑安全等级，消除门诊外墙安全隐患，提高建筑安全等级，增加建筑使用年限，大大改善医院的医疗环境，为广大医务人员和患者创造一个和谐、舒适和安全的环境，还可以进一步完善北京老年医院医疗服务设施和运行保障功能，是提高医院城市医疗水平基本保障，是保障老年人健康与医疗服务的需要。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 装饰装修工程 |  |  | 7985 | 7985 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 达到的质量验收规程 |  |  | 符合设计要求及质量验收规程 | 符合设计要求及质量验收规程 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 竣工验收合格率 |  |  | 达到100% | 达到100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 工程质量规范标准 |  |  | 符合北京市建设工程质量规范标准 | 符合北京市建设工程质量规范标准 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 |  |  | 2021年4月 | 2021年5月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成招标工作及签订合同 |  |  | 2021年5月 | 2021年6月 | 5 |  | 4 |  | 签订合同滞后。加强管理督促业务部门按进度执行。 |  |
|  |  |  | 组织实施 |  |  | 2021年10月 | 2021年10月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成项目验收 |  |  | 2021年11月 | 2021年11月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目实施满意度调查 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 156 | 156 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 改造后节约后续维修费用 |  |  | 节约10万元/年 | 节约10万元/年 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保障和推动医院内涵式发展 |  |  | 得到保障和推动 | 得到保障和推动 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 提供良好的工作、就诊环境 |  |  | 改善 | 环境优良并改善 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 改造后符合环保要求 |  |  | 符合 | 符合 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目改造后配套设施持续有效地为医院职工/就诊患者服务方面 |  |  | 为其提供良好的工作/就诊环境，消除安全隐患 | 为其提供良好的工作/就诊环境，消除安全隐患 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 消除安全隐患方面 |  |  | 消除隐患 | 已排除隐患 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 社会公众对医院基础设施的满意度 |  |  | 90% | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 医院受益职工/就诊患者满意度 |  |  | 90% | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |