|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 创新医用设备购置 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | 实施单位 | | 北京肿瘤医院 | | | | |
| 项目负责人 | | 成学慧 | | | | 联系电话 | | 88196539 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0.00 | 489.00 | 0.00 | | 10 | | 0% | | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 489.00 | 0.00 | | — | | 0% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 低温冷冻手术系统对患者损伤轻微，可有效扩大适应症和消除病人对治疗的恐惧心理，有效的扩大病源和多科室治疗适应症，为满足临床治疗需求，本年度需要增加购置。 | | | | | 该项目为医管中心集中评审采购项目，目前已完成评审，合同正在签订过程中。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备 | | 1 | 已完成 | 30 | | 30 | | 已完成。 | |
| 年治疗患者 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | | 设备还未到货，待设备投入使用后，进行考核。 | |
| 培训人员 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | | 设备还未到货，待设备投入使用后，进行考核。 | |
| 进修人员 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | | 设备还未到货，待设备投入使用后，进行考核。 | |
| 购置设备完成课题 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | | 设备还未到货，待设备投入使用后，进行考核。 | |
| 质量指标 | 设备质量达到临床使用标准 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | | 设备还未到货，到货后按照要求进行后期验收。 | |
| 设备通过环评、计量验收，验收合格率100% | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | | 设备还未到货，到货后按照要求进行后期验收。 | |
| 设备治疗有效率90% /培训人员合格率达100% | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | | 设备还未到货，待投入使用后考核。 | |
| 课题完成率100% | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | | 设备还未到货，待投入使用后考核。 | |
| 时效指标 | 资金到位后完成方案制定和前期准备工作 | | 资金到位后3个月内 | 达标 | 15 | | 15 | | 由医管中心组织，已配合完成。由医管中心组织评审。 | |
| 资金到位后完成招标工作及合同签订 | | 资金到位后6个月内 | 达标 | 15 | | 15 | | 由医管中心组织，已完成招标及合同签订。 | |
| 资金到位后完成设备安装、调试、培训、验收，并投入使用 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | | 设备未到货，未验收。 | |
| 成本指标 | 总成本控制在批复金额内，资金使用合法合规 | | 489 | 达标 | 15 | | 15 | | 由医管中心组织评审。 | |
| 设备采购履行成本节约原则（性价比） | | 定性 | 达标 | 15 | | 15 | | 已通过医管中心集中评审。 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 利用该设备提供社会服务，带来收益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | | 设备还未到货，投入使用后再评价。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度达100% | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | | 设备还未到货，投入使用后再评价。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |