| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 安检设备购置及设备购置与设施建设（尾款） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京中医医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 关京浩 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87906696 |  |  |  |  |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 424.031692 | 424.031692 |  | 424.031692 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 424.031692 | 424.031692 |  | 424.031692 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据医管局基础运行处要求，需在门诊，急诊住院处增加共计3处安检门，以降低危险发生率，避免人员携带易燃易爆等危险违禁物品进入院区。该项目已经过事务所以及医管局基础运行处审核批复，批复金额共计99万元。合同金额97.8万元，前期拨款52.5万元，2021年完成尾款45.3万元的支付。 设备购置项目期目标：包括完成五台呼吸机以及遥测监护系统，彩色多普勒超声系统共计7台设备购置，总预算金额198万元，合同金额175.6万元，2020年度已拨付首付款150万元，2021年度期目标完成尾款25.6万元支付以及设备安装验收工作，投入临床使用。 设施建设项目期目标：项目批复总金额共计954.040196万元，合同金额925.131692万元，2020年拨付首付款572万元，2021年通过污水站改造、电梯更换、防雷防电改造等子项目的逐步落实，消灭影响医院稳定、安全运营的隐患，并满足日益严峻的环保和服务要求，同时为医院节约了能耗、降低了运营成本。把我院打造成低耗、高效、安全、智慧的综合性三甲公立医院。2021年年度目标完成包括污水站改造、电梯更换、防雷防电改造；2021年完成尾款353.131692万元支付工作，消除项目涉及的不安全隐患。 |  |  |  |  |  | 根据预期目标及预算执行情况，安检设备采购及时完成，达到降低危险发生率，避免人员携带刀具、易燃易爆等危险违禁品进入院区的总体目标。依据《北京市医院安全秩序管理规定》开展安检工作，2021年度设备运行良好，日均检测人员12635余人次、包裹5460余件，2021年共查获违禁品10502余件，其中以酒精、施工工具、刀具为主要类别，共5570余件；其中刀具4729余把，疑似管制刀具4把，最终由公安部门认定3把，治安拘留3人。 遥测监护系统、便携式彩超机已全部购置完毕。设备验收过程均由使用科室、医学工程部、供应商工程技术人员共同确认。设备均达到临床使用合格标准，技术参数、功能符合临床诊疗需求。 实现了项目初期制定的绩效目标，污水站的改造解决了医院的污水达标排放问题；电梯的更换解决了医院职工和患者安全乘梯的问题；防雷防电工程的实施使医院的人身财产或者医疗设施安全更加有保障。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 安检门购置数量 |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 医用设备购置 |  |  | 遥测监护和彩超各1台尾款 | 完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 污水站改造 |  |  | 项目包含1座污水站改造 | 2020年完成全部工程里的60%，2021年完成剩余工作的40%。 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 电梯更换 |  |  | 4台电梯更换 | 2020年完成了3台电梯的安装工作、2021年完成了1台电梯的安装工作。 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 防雷防电改造 |  |  | 根据2019年《防雷防电等接地系统测试报告》中的全院区不合格项确定 | 按照报告内容将门诊楼、病房楼、锅炉房、技工班、多功能厅等区域的防雷防电设施全部进行完善。 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 安检门标准 |  |  | 符合DB11-T646.6标准 | 符合DB11-T646.6标准 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 认证标准 |  |  | 具备CE认证 | 具备CE认证 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 污水站改造 |  |  | 符合《医疗机构水污染排放标准》 | 符合《医疗机构水污染排放标准GB18466-2005》 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 电梯更换 |  |  | 通过电梯安全检测，稳定平稳运行 | 符合电梯《电梯安装验收规范 GB/T10060-2011》- | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 防雷防电改造 |  |  | 保证院区楼宇、医疗设备及人员安全 | 完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 医用设备购置 |  |  | 达到临床使用合格标准，技术参数符合临床诊疗需求 | 达到临床使用合格标准，技术参数符合临床诊疗需求 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 安检门安装 |  |  | 2021年2月 | 完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 安检门验收 |  |  | 2021年3月 | 完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 安检门尾款支付 |  |  | 2021年6月 | 完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 安全污染改造项目安装验收 |  |  | 2021年7月前完成 | 7月底前完成支付 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 安全污染改造项目尾款支付工作 |  |  | 2021年11月前完成尾款支付工作 | 完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 医用设备购置招标及签订合同 |  |  | 2021年3月前完 | 2020年12月22日 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 医用设备购置安装及验收完成 |  |  | 2021年5月前完 | 2021年3月31日前 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 医用设备购置尾款支付 |  |  | 2021年6月前完 | 2021年3月31日 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 尾款支付 |  |  | 完成尾款45.3万元支付工作 | 完成 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 安全污染改造项目 |  |  | 2021年完成尾款353.131692万元支付工作 | 尾款总支出353.131692万元 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 医用设备购置 |  |  | 2021年完成尾款25.6万元支付工作 | 2021年3月完成 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | 效 果 指 标 | 效益指标 | 发热患者检出率 |  |  | 发热患者检出率90%以上，减少交叉传染几率 | 发热患者检出率90%以上，减少交叉 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 伤医事件 |  |  | 项目完成后因携带违禁品造成的伤医事件为0 | 项目完成后因携带违禁品造成的伤医事件为0 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 安全污染改造项目 |  |  | 通过几个子项目的逐步落实，消灭影响医院稳定、安全运营的隐患，并满足日益严峻的环保和服务要求，同时为医院节约了能耗、降低了运营成本。较改造前减少违规罚款90% | 安装完成后未出现超标排放及安全生产事故、运行正常。 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 医用设备购置项目 |  |  | 完成采购，达到临床使用要求 | 满足 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 对设备使用人员进行满意度调查 |  |  | 满意度90%以上 | 满意度90%以上 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 医用设备购置科室使用人员满意度 |  |  | 满意度不低于90% | 满意度达到99% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 安全改造项目后职工安全运行满意度 |  |  | 满意度不低于90% | 满意度达到97% | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |