项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 | 市属医院医疗收费票据监管系统试点项目运行维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 申轶 |  |  |  |  |  | 联系电话 | 83970871 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |  |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  |  | 26.19927 |  | 26.19927 | 26.19927 | 10 | 100% | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 26.19927 |  | 26.19927 | 26.19927 | 10 | 100% | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对已建设完医疗收费票据监管系统试点项目中所涉及市医管中心软硬件和5家试点医院应用系统（政票据电子化管理系统、监管分析系统、自助打印服务系统）在2021年度的运行进行日常维护，及时处理故障保证系统稳定运行，为医管中心及试点医院的业务工作提供信息支持，强化安全性及可靠性。助力提升医疗机构的服务，方便患者就医，改善医疗服务体验，提升了患者满意度。 |  |  |  |  |  | 完成对医疗收费票据监管系统试点项目运维项目所涉及5家试点医院（首都医科大学宣武医院、首都医科大学附属北京佑安医院、首都医科大学附属北京妇产医院、北京老年医院、首都儿科研究所附属儿童医院）的应用系统（博思财政票据电子化管理系统-服务端、博思财政票据电子化管理系统-管理端、博思财政票据电子化管理系统-开票端、监管分析系统、自助打印服务系统、ORACLE数据库）及医管中心硬件设备（TP-LINK交换机、天融信安全网关、华为刀片服务器、华为网络存储）在2021年度运行进行日常维护。按照要求及时处理故障、保证系统稳定运行，做好日常运行保障服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  |  |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 对医疗收费票据监管系统试点项目中市医管中心软硬件设备和试点医院应用系统的运行进行日常维护，及时处理故障、保证系统稳定运行。 |  | 医管中心软硬件设备及5家试点医院 |  | 良好完成医管中心软硬件设备及5家试点医院的运维工作 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 数据采集准确性 |  | 故障处理及应对:故障处理时间危急小于1小时，95%；紧急小于2小时，98%。 |  | 故障处理时间危急小于1小时，95%；紧急小于2小时，98%。 |  |  |  | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 工作目标完成率 |  | 对医疗收费票据监管系统试点项目中所涉及医管中心软硬件设备和5家试点医院应用系统在2021年度运行进行日常维护，及时处理故障、保证系统稳定运行 |  | 2021年度项目涉及5家试点医院及医管中心硬件设备故障及时处理，系统运行稳定 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 试点项目运维质量 |  | 故障处理时间危急<1小时，95%；紧急<2小时，95%。 |  | 2021年度故障处理时间危急<1小时，95%；紧急<2小时，95% |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成项目绩效验收 |  | 在2021年度，保障对医疗收费票据监管系统试点项目中市医管中心软硬件设备和试点医院应用系统的运行进行日常维护，及时处理故障、保证系统稳定运行。 |  | 2021年12月完成项目验收 |  |  |  | 3 | 3 | 由于疫情因素，培训形式转为视频会议 |  |  |
|  |  |  | 支付进度 |  | 按照合同支付进度要求完成。 |  | 2021年10月支付70%，2021年12月支付30%。 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 试点项目运维时间 |  | 2021年1月1日至2021年12月31日 |  | 达成项目预期目标 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 项目总体投入不超过年度资金总额26.19927万元。 |  | 总投入26.19927万元 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 预期效果 |  | 信息支持:本项目为产生非直接经济效益型，但为我中心及医院的业务工作提供信息支持，强化了安全及可靠性。医疗收费票据监管系统提升了市属医院对医疗收费票据的管理，票据自助打印服务方便患者就医，改善医疗服务体验，提升了患者满意度。 |  | 医疗收费票据监管系统提升了市属医院对医疗收费票据的管理，通过与财政联接，实现医管中心及单位医疗收费的全流程管理及收费数据分析。票据自助打印服务方便患者就医，减少患者排队时间及聚集风险，改善医疗服务体验，提升了患者满意度。 |  |  |  | 30 | 27 | 由于疫情原因带来的核酸检测工作量大增，原有的自助机数量不能充分完全满足患者随时取票的需求，后续考虑建议单位增加自助打印机数量及应用医疗电子票据改革，更好的改善患者的就医体验。 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  | 市属医院票据监管系统使用人员及票据自助打印服务使用患者满意度大于90% |  | 市属医院票据监管系统使用人员及票据自助打印服务使用患者满意度大于88% |  |  |  | 10 | 9 | 建议医院增加自助打印机数量及应用医疗电子票据改革，更好的改善患者的就医体验。 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |  |  |