项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 | 市属医院改革、规划基本建设及医疗合作管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 樊世民 |  |  |  |  |  | 联系电话 | 83970845 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  |  | 153.22 |  | 153.22 | 142.98166 | 10 | 93.32% | 9.33 |  |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 153.22 |  | 153.22 | 142.98166 | 10 | 93.32% | 9.33 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成市医院管理中心“十四五”规划实施情况综合评价工作；完成市属医院综合改革监测及效果评估工作；完成市属医院在建项目实施和资金使用情况检查及基本建设项目评估论证工作；完成市属医疗合作综合评价及典型案例汇编；制定市属医院多院区管理工作指南；对市属医院综合改革情况、规划、基本建设及医疗合作等工作进行现场督导检查、座谈研讨、评价评审等。 |  |  |  |  |  | 按计划开展市医院管理中心“十四五”规划实施情况综合评价；继续开展市属医院综合改革监测及效果评估并形成报告；组织两家委托单位继续开展市属医院在建项目实施和资金使用情况检查，并按季度出具检查报告；继续组织第三方开展中大疏解建设项目的前期评估论证及部分医院改造项目方案论证；完成市属医疗合作综合评价及典型案例汇编；制定市属医院多院区管理工作指南；同时继续组织对市属医院规划、基本建设及医疗合作等工作进行现场督导检查、座谈研讨、评价评审等。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  |  |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成调研次数、参加人数 |  | 开展调研20次，每次调研参与人次3-5 |  | 调研23次 |  |  |  | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 组织召开会议次数、参加人数 |  | 开展座谈会16次，每次会议参与人次6-12人； |  | 座谈会21次 |  |  |  | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 完成报告份数 |  | 4份 |  | 4 |  |  |  | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 完成工作指南 |  | 1份 |  | 1 |  |  |  | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 完成基本建设项目评审会议次数 |  | 20次 |  | 23 |  |  |  | 3 | 3 |  |
|  |  | 质量指标 | 完成报告的质量 |  | 报告内容全面、合理，符合研究报告的要求 |  | 报告内容符合要求 |  |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 调研形式及内容适用性 |  | 达到90% |  | 符合年度指标要求 |  |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 完成工作指南的质量 |  | 指南内容全面、合理，具有可操作性 |  | 已完成指南编制，内容符合要求 |  |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成研究方案制定和前期准备等工作 |  | 4月12月 |  | 基本完成，部分项目晚于预期 |  |  |  | 2 | 2 | 由于疫情因素，培训形式转为视频会议 |
|  |  |  | 开展调研、起草报告、评审等工作 |  | 6月 |  | 按时开展 |  |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 召开进度汇报会议 |  | 8月 |  | 按时开展 |  |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 形成初步研究报告；部分建设项目完成评审 |  | 10月 |  | 按时开展 |  |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 研究报告等通过市医管中心验收；完成预定基本建设项目评审工作 |  | 12月 |  | 按时完成 |  |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 项目预算控制在153.22万元内，资金使用合法合规 |  | 实际执行142.98万元 |  |  |  | 10 | 9.33 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 效益指标 |  | 完成报告4份，工作指南1份，评估评审20次。实现为市属医院改革提供政策建议；为市属医院医疗合作项目管理工作提供指导依据；为推动中心“十四五”规划目标的实现提供依据方面；基本建设项目评审结果指导指导各医院项目建设。满意度达到85%以上。 |  | 完成报告4份、工作指南1分，评估评审23次。 |  |  |  | 30 | 30 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 为市属医院改革提供政策建议 |  | 大于80% |  | 继续进行监测，为后续工作开展提供支持 |  |  |  | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 为市属医院医疗合作项目管理工作提供指导依据 |  | 较显著 |  | 能加强市属医院合作项目管理水平 |  |  |  | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 为推动中心“十四五”规划目标的实现提供依据方面 |  | 较显著 |  | 可有效推进十四五规划落地实施 |  |  |  | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 基本建设项目评审结果指导指导各医院项目建设 |  | 较显著 |  | 项目前期资料和方案评审能有效提高各医院建设项目工作质量 |  |  |  | 2.5 | 2.5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.33 |  |